**УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ**

**АДЫГЭ РЕСПУБЛИК**

**МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБРАЗОВАНИЕУ**

**«КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ»**

**И АДМИНИСТРАЦИЙ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»**



*П О С Т А Н О В Л Е Н И Е*

# ***АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***

# ***«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»***

*От 01.07.2024 г. № 477*

**с. Красногвардейское**

# **О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красногвардейского района к отопительному периоду 2024 -2025 годов**

В соответствии с [Федеральным законом](garantF1://86367.0) от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Федеральным законом](garantF1://12077489.0) от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», [приказом](garantF1://70270850.0) Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения Плана мероприятий (дорожная карта) «Получение муниципальными образованиями Республики Адыгея паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2024 - 2025 годов», утверждённого Председателем Кабинета Министров Республики Адыгея 10.01.2024 г., проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и жилищного фонда, расположенных на территории Красногвардейского района, к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов, предупреждения возникновения нарушений и сбоев в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать межведомственную комиссию при администрации МО «Красногвардейский район» по подготовке и прохождению отопительного периода 2024 - 2025 годов для осуществления контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения независимо от ведомственной подчиненности в составе, согласно [приложению](#sub_1000) к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Красногвардейского района принять меры по своевременному выполнению требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных [приказом](garantF1://70270850.0) Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на балансе объекты тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, жилищный фонд, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, объектов здравоохранения, культуры и социальной сферы:

3.1. Принять необходимые и достаточные меры по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду и обеспечить их надежную, устойчивую, безаварийную работу в отопительном периоде 2024 - 2025 годов.

3.2. В срок до 10.07.2024 года предоставить в администрацию МО «Красногвардейский район» разработанные и утвержденные планы основных мероприятий по подготовке теплового, водопроводно-канализационного хозяйства к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов и планы основных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, определить конкретные сроки их выполнения и назначить ответственных лиц.

3.3. Провести работу по изысканию дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения полного финансирования плановых предзимних работ.

3.4. Принять меры по погашению задолженности за полученные жилищно-коммунальные услуги в отношении предприятий и организаций всех форм собственности, физических лиц.

3.5. Обеспечить создание нормативного и резервного запаса используемого топлива во всех теплоснабжающих предприятиях независимо от форм собственности.

3.6. Сформировать необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

3.7. С 10.07.2024 года и до начала отопительного периода 2024 - 2025 годов организовать проведение опробования систем теплоснабжения и резервных топливных котлов в работе.

4. Руководителям теплоснабжающих организаций выполнить до 01.09.2024 г. все мероприятия по обеспечению готовности подведомственных объектов к отопительному периоду 2024 - 2025 годов:

4.1. МУП «Хатукай» - по обеспечению готовности жилищного фонда.

4.2. МП ЖКХ «Красногвардейское», МУП «Хатукай» по обеспечению объектов водоснабжения и водоотведения.

5. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций принять меры, обеспечивающие контроль эксплуатации и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

6. МП ЖКХ «Красногвардейское», МУП «Хатукай» до 01.09.2024 г. принять меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

7. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский район» осуществлять своевременное и достаточное финансирование мероприятий по подготовке к работе в зимний период в пределах финансовых средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Красногвардейский район», подведомственных администрации МО «Красногвардейский район» учреждений.

8. Рекомендовать руководителю ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» в срок до 01.09.2024 г. обеспечить готовность социально-значимых объектов к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов.

9. Рекомендовать руководителю ПАО «Россети Кубань» Адыгейские Электрические Сети, Красногвардейский РЭС, Адыгейский филиал, Кубаньэнерго – село Красногвардейское:

9.1. В срок до 01.09.2024 года подготовить объекты электроснабжения района к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов.

9.2. В срок до 01.09.2024 года обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на объекты теплоснабжения и социально значимые объекты.

9.3. В период подготовки к отопительному периоду 2024 - 2025 годов и его прохождения обеспечить готовность сил и средств к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения на объектах теплоснабжения, социально значимых объектах и в жилищном фонде Красногвардейского района.

10. Рекомендовать директору филиала АО «Газпром газораспределение Майкоп» в Красногвардейском районе:

10.1. Обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям в отопительный период 2024 - 2025 годов в соответствии с лимитами потребления.

11. Рекомендовать главам сельских поселений Красногвардейского района, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на балансе объекты тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, жилищный фонд, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, объекты здравоохранения, культуры и социальной сферы:

- ежемесячно, начиная с 10.07.2024 г. представлять в администрацию МО «Красногвардейский район» (отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта) информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов по установленной форме статистической отчетности № [1-ЖКХ (зима) срочная](garantF1://12045473.1000) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой [постановлением](garantF1://12045473.0) Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 г. № 7.

- к 15.09.2024 года представить в администрацию МО «Красногвардейский район» паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов по форме, утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103.

12. Отделу строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район» обеспечить направление в Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея в установленные сроки статистической отчетности, а также информации об исполнении Плана мероприятий (дорожная карта) «Получение муниципальными образованиями Республики Адыгея паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2024 - 2025 годов», утверждённого Председателем Кабинета Министров Республики Адыгея 10.01.2024 г.:

- форма №[1-ЖКХ (зима) срочная](garantF1://12045473.1000) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденная [постановлением](garantF1://12045473.0) Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7;

- форма №[2-ЖКХ (зима)](garantF1://12069772.1000) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» и №[3-ЖКХ](garantF1://12069772.2000) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденные [приказом](garantF1://12069772.0) Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206.

- о подготовке и прохождении отопительного периода 2024 - 2025 годов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Красногвардейского района;

- о выдаче паспортов готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов.

13.Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» и опубликовать в районной газете «Дружба».

14. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды.

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков

Приложение

к постановлению администрации

МО «Красногвардейский район»

от 01.07.2024г. № 477

**СОСТАВ**

межведомственной комиссии при администрации МО «Красногвардейский район» по подготовке и прохождению отопительного периода 2024 - 2025 годов для осуществления контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения независимо от ведомственной подчиненности

Сабаноков А.Н. - Председатель комиссии, зам. главы администрации МО «Красногвардейского района» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды;

Баронов А.А. - Заместитель председателя комиссии, зам. главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам экономической политики и сельского хозяйства;

Борисова К.В. - секретарь комиссии, главный специалист отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;

**Члены комиссии**:

Ермолаев О.Б. - Начальник отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;

Махошева О.В - Начальник управления финансов администрации МО «Красногвардейский район»;

Быканов А.В. - Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район»- руководитель аппарата АТК;

Макина Е.П. - Начальник управления культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район»;

Цеева М.К. - Начальник управления образования администрации МО «Красногвардейский район»;

Стовба С.М. - Директор МП ЖКХ «Красногвардейское» (по согласованию);

Биржев Т.Р. - Директор МУП «Хатукай» (по согласованию);

Колесников А.Э. - Глава МО «Белосельское сельское поселение» (по согласованию);

Жуков З.А. - Глава МО «Хатукайское сельское поселение» (по согласованию);

Цеев Р.А. - Глава МО «Большесидоровское сельское поселение» (по согласованию);

Гавриш Д.В. - Глава МО «Красногвардейского сельского поселения» (по согласованию);

Пархоменко А.А. - Глава МО «Еленовское сельское поселение» (по согласованию);

Куфанов А.М. - Глава МО «Уляпское сельское поселение» (по согласованию);

Камышан С.Н. - Глава МО «Садовское сельское поселение» (по согласованию);

Набоков Н.К. - Начальник ПАО «Россети Кубань» Адыгейские Электрические Сети, Красногвардейский РЭС, Адыгейский филиал, Кубаньэнерго – село Красногвардейское (по согласованию);

Тлепцерише М.П. - Директор ОАО «Красногвардейское ДРСУ» (по согласованию);

Коноков И.Т. - Директор филиала АО «Газпром газораспределение Майкоп» в Красногвардейском районе (по согласованию);

Управляющий делами администрации

МО «Красногвардейский район» А.А. Катбамбетов